## Slide 1: Автоматизация проверки clock drawing test (cdt) cv
Выполнили :
Абдулманапов Аюб
Бобков Владислав
Корякин Айсен
Усачева Дарья
Пчелинцева Кристина
Васильева Ольга
Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ
Презентация окончания второй итерации

## Slide 2: Постановка задачи
Цель: Создание первой версии приложения
Задачи:
  Реализация минимум 1 сценария использования
  Дополнять работу в issues и обновлять Wiki страницу
  Подготовка инструкции по работе с развертыванием
  Еженедельные созвоны для определения готовности задач и успехов по работе
  Подготовка REST-API

## Slide 3: Методы решения, используемые технологии
  Для решения поставленных задач, была проведена декомпозиция на задачи меньшего размера. Для решения подзадач были написаны модули, которые позднее были собраны в целое приложение.
  Используемые технологии:
                Python
      FastAPI
      Vue
      OpenCV
      Docker

## Slide 4: Результат
Реализован один из сценариев использования приложения.
Проведена работа в issues (добавлены новые задачи необходимые для этой итерации и задачи на следующую итерацию).
Добавлена инструкция по развертыванию приложения и видео с демонстрацией работы, содержащее краткую информацию по использованию.
Еженедельно проводились созвоны для определения готовности задач и успехов по работе
Подготовлен REST-API
  Были реализованы docker контейнеры
  Обновление Wiki страницы не проводилось.

## Slide 5: Планы развития
Доработка первой рабочей версии и исправление неточностей в работе приложения.
Реализация пользовательского интерфейса, серверной части и их связи для страниц Авторизации, Регистрации и Истории тестирования.
Создание документации по новым страницам .
Интеграция систем подтверждения регистрации через email и восстановления .
Внедрение SQL в серверную часть.
Внедрение API для извлечения и хранения данных тестирования в БД .
Обеспечение безопасности пользователей.
Реализация юнит тестирования.

## Slide 6: Спасибо за внимание!
Пожалуйста, задавайте
свои вопросы!